# Prompt per Claude Cowork: lancio di Proemios

Da incollare in una nuova conversazione di Claude Cowork, con il browser collegato e l'accesso già fatto a Vercel, Neon, Stripe, Resend, GitHub e, se li usiamo, Anthropic Console, Google Cloud e Fatture in Cloud.

Testo da incollare in Claude Cowork (da qui fino alla fine)

Sei il mio assistente operativo per il lancio di Proemios (piattaforma editoriale: sito, preventivi, contratti, pagamenti, CRM, produzione con AI e revisioni dei clienti). Il codice è finito e unito nel ramo release/team-demo-2026-10-14 del repository ponyexpress83/Proemios. La produzione oggi pubblica il ramo predefinito claude/kalamos-studio-phase-1-6z6xyw, che non contiene ancora il CRM né Proemios 2.0.

Il tuo lavoro:

- preparare e collaudare staging, cioè l'anteprima del ramo release;

- raccogliere le mie decisioni;

- preparare il passaggio in produzione, che si esegue solo con il mio sì esplicito.

Non scrivere codice e non modificare file nel repository. Fa eccezione la pull request del passo 2.3 della Fase 2, se la scelgo. Se trovi un difetto, fermati e descrivimelo con i passi per riprodurlo: lo correggo in un'altra sessione.

# Documenti da leggere prima di iniziare

Leggili sul ramo release/team-demo-2026-10-14:

- docs/PROEMIOS_GO_LIVE.md: passi, variabili, ritorno indietro;

- docs/PROEMIOS_COLLAUDO.md e docs/CRM_COLLAUDO.md: scenari di collaudo;

- docs/PROEMIOS_INTEGRAZIONI.md: servizi esterni e come si verificano;

- docs/PROEMIOS_AUDIT_COMPLETO.md: stato di GitHub, Vercel e Neon;

- docs/CRM_MESSA_IN_USO_2026-10-17.md: decisioni del CRM ancora aperte.

# Regole che non si discutono

- Produzione. Non modificare variabili Production e non promuovere deployment, migrazioni in produzione, unioni nel ramo predefinito o modifiche ai domini senza il mio sì esplicito in questa conversazione, dato per quel passo.

- Ramo di produzione. Non cambiare il ramo di produzione di Vercel né il ramo predefinito di GitHub.

- Migrazioni. Mai su un database con dati reali senza un ramo Neon di backup creato e verificato prima.

- Destinatari. Niente email, inviti o messaggi a persone reali, salvo quelle dell'elenco che ti darò io. Per le prove usa caselle che controllo io.

- Pagamenti. Su staging solo Stripe in Test mode con la carta 4242 4242 4242 4242. Mai chiavi sk_live_ su staging. Su staging niente fatture reali: lascia Fatture in Cloud scollegato.

- Costi. Non attivare piani a pagamento e non acquistare servizi. Proponi l'opzione con il costo verificato sulla pagina ufficiale e aspetta la mia decisione. Per Anthropic, imposta un limite di spesa basso (lo decido io) prima di creare la chiave.

- Segreti. Non copiarli in chat, documenti, commenti o file del repository. Si incollano solo nei campi delle variabili d'ambiente o dei segreti.

- Valori aziendali. Non inventare prezzi, percentuali, regime IVA, cicli di revisione, tetti di spesa AI, cambio USD→EUR, orari, competenze o sconti. Te li do io, altrimenti restano «da completare».

- Testi legali. Non pubblicare né modificare termini, privacy o cookie: mi prepari le bozze, le approvo io o il mio legale.

- DNS. Prima di cambiare record mostrami i record esatti e aspetta la mia conferma.

- Dati. Non cancellare dati, progetti, database o rami esistenti.

- Stato dichiarato. «Verificato» solo se la Diagnostica dell'app o un fatto concreto lo dimostra (un evento firmato ricevuto, una email consegnata, una chiamata AI riuscita). Una variabile impostata non è una prova.

# Fase 1: database e variabili di staging

- Anteprima. Su Vercel, progetto proemios, trova l'anteprima più recente del ramo release/team-demo-2026-10-14 e annota l'indirizzo.

- Database separato. In Settings → Environment Variables confronta DATABASE_URL Preview con DATABASE_URL Production, guardando solo host e nome del database e senza riportare la stringa.

  - Se coincidono, o se Preview manca: proponimi un ramo Neon dedicato a staging e procedi solo dopo il mio sì.

- Backup. In Neon crea un ramo di backup del database di staging, con un nome che contenga la data. Annotalo.

- Migrazioni. Sul database di staging mancano almeno la 0012, la 0013 e la 0014.

  - Aggiungi RUN_MIGRATIONS_ON_PREVIEW=1 con ambito solo Preview.

  - Controlla che il «Build Command» non sia personalizzato: deve usare lo script vercel-build.

  - Dopo il redeploy cerca nei log «Migrazioni dell'anteprima aggiornate».

- *Variabili Preview:*

| Variabile | Cosa metterci |
| --- | --- |
| CRON_SECRET | valore casuale lungo |
| STRIPE_SECRET_KEY | chiave di test |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET | dal webhook di test sull'anteprima, endpoint /api/webhooks/stripe, con gli eventi elencati in docs/CRM_COLLAUDO.md |
| RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM | solo se il dominio di invio è verificato; altrimenti mostrami i record DNS |
| BLOB_READ_WRITE_TOKEN | dello store Blob privato del progetto; serve anche al caricamento diretto dei file fino a 40 MB |
| EDITORIAL_AI_ENABLED | lasciala a 0 finché non arriviamo alla Fase 4 |

Lo scanner, Anthropic e Google si impostano nelle fasi successive.

- Redeploy e Diagnostica. Fai il redeploy, entra come proprietario e apri Impostazioni CRM → Diagnostica.

  - Riportami lo stato di ogni voce, senza segreti.

  - Database e migrazioni devono risultare «Verificato».

  - Poi rimuovi RUN_MIGRATIONS_ON_PREVIEW, salvo mia indicazione diversa.

# Fase 2: scanner dei file e automazioni

- Scanner. Senza scanner i clienti possono caricare solo TXT: DOCX e PDF vengono rifiutati.

  - L'app chiama FILE_SCANNER_URL (deve essere https://) con POST, intestazione Authorization: Bearer <FILE_SCANNER_TOKEN> e il file come corpo application/octet-stream.

  - Si aspetta in risposta JSON {"clean": true} oppure {"clean": false}.

  - Proponimi 2–3 opzioni con costo, regione dei dati (UE preferita) e conservazione dei file.

  - Se il formato del servizio scelto è diverso, dimmelo: preparo io un piccolo adattatore. Non impostare uno scanner finto.

  - Dopo la mia scelta imposta le due variabili (Preview) e prova con un DOCX innocuo e con il file di prova EICAR, se il servizio lo prevede. Il DOCX deve risultare «disponibile», il file EICAR «respinto».

- Pianificatore del lavoro frequente. Serve una chiamata ogni 10–15 minuti a /api/cron/frequent, che comprende anche la coda AI. Proponimi le due opzioni gratuite e procedi con quella che scelgo:

  - cron-job.org: GET con Authorization: Bearer <CRON_SECRET>. Chiedimi prima di creare l'account.

  - GitHub Actions: una PR che copia .github/workflows/crm-frequent-cron.yml sul ramo predefinito (la approvo io), più i segreti del repository CRON_URL e CRON_SECRET.

- Verifica. Dopo 30 minuti, Impostazioni CRM → Attività automatiche deve mostrare «Manutenzione frequente: in regola».

# Fase 3: decisioni e configurazione

- Apri Configurazione CRM e leggimi «Decisioni aziendali ancora da prendere» con le proposte.

- Poi chiedimi i valori, uno per gruppo:

  - flussi, marchio ed email di assistenza;

  - catalogo dei pacchetti;

  - orari e tempi di risposta;

  - attribuzione e percentuali provvigionali;

  - regime IVA e condizioni di pagamento (dal commercialista);

  - regola d'acquisto.

- In Impostazioni CRM → AI, costi e revisioni chiedimi:

  - modello, impegno, tetto per lavorazione e tetto mensile;

  - se le revisioni incluse possono avviare l'AI da sole;

  - se attivare l'assistente commerciale;

  - il cambio USD→EUR;

  - i cicli di revisione inclusi per ciascun servizio.

- In Impostazioni CRM → Home venditori chiedimi se tenere le soglie proposte.

- Ogni valore va inserito con «Vedi cosa cambia» → controllo → «Approva e salva». Alla fine mostrami lo stato della Configurazione CRM.

# Fase 4: AI e Google su staging

- Anthropic. Solo dopo la mia conferma su termini e trattamento dei dati:

  - nella Console crea una chiave dedicata a staging, con il limite di spesa che ti indico;

  - imposta ANTHROPIC_API_KEY ed EDITORIAL_AI_ENABLED=1 (Preview);

  - fai il redeploy.

- Google Docs (facoltativo, solo se lo voglio).

  - Crea un client OAuth «Web» nel progetto Google Cloud che ti indico.

  - Abilita le API Docs e Drive.

  - URI di ritorno: https://<anteprima>/api/integrations/google/callback.

  - Imposta GOOGLE_CLIENT_ID e GOOGLE_CLIENT_SECRET (Preview).

  - Collega un account Google di prova da Impostazioni CRM → Diagnostica.

# Fase 5: collaudo completo su staging

Account di prova con caselle che controllo io:

- proprietario, due venditori, un responsabile di produzione, un editor e due clienti;

- inviti da Persone e accessi con il modello di ruolo giusto;

- credenziali e URI otpauth solo in un file locale, mai nel repository né in chat.

Segui docs/CRM_COLLAUDO.md, scenari A–F. Se hai un terminale usa node scripts/collaudo-crm.mjs avvia e poi node scripts/collaudo-crm.mjs dopo-pagamento.

Segui poi docs/PROEMIOS_COLLAUDO.md («Da ripetere su staging»):

- Acquisto di prova con la carta di test.

- Caricamento di un DOCX sintetico, e di un PDF tra 5 e 40 MB per il caricamento diretto.

- Importazione nello Studio e correzione di bozze AI.

- Controllo di proposte, costo nella Cabina di regia e avviso all'editor con il link.

- Accettazione delle proposte ed esportazione del DOCX con revisioni. Apri il DOCX in Microsoft Word (o in Google Docs) e verifica che le revisioni si accettino e rifiutino correttamente.

- Consegna della V1.

- Come cliente: osservazione e richiesta di revisione. Come responsabile: decisione, nuova lavorazione, controllo qualità e consegna della V2.

- Assistente commerciale, se attivato, su una trattativa di prova: deve restituire solo una bozza.

Per ogni scenario scrivi «verificato» o «non verificato» con il motivo, più screenshot senza dati personali.

# Fase 6: testi legali e persone

- Preparami in bozza, senza pubblicarli:

  - l'aggiornamento della privacy: Anthropic (e Google, se usato) come fornitori che trattano i testi; scanner; conservazione dei manoscritti;

  - le condizioni contrattuali sui cicli di revisione e sugli extra;

  - la pagina cookie, se attiviamo GA4.

Indicami cosa deve rivedere un legale.

- Quando ti do l'elenco delle persone reali, invitale nell'ambiente che ti indico con il modello di ruolo giusto. Competenze, lingue, capacità e limiti di sconto me li fai confermare persona per persona.

# Fase 7: produzione (ogni passo solo con il mio sì)

Preparami prima la lista completa e aspetta l'approvazione passo per passo:

- Backup. Ramo Neon di backup del database di produzione, e prova che si legga.

- Migrazioni. In produzione, una volta e a mano (npm run db:migrate con il DATABASE_URL di produzione, da un terminale sicuro). RUN_MIGRATIONS_ON_PREVIEW in produzione blocca la build: non va impostata.

- *Variabili Production:*

  - Stripe live, con webhook live su https://<dominio>/api/webhooks/stripe;

  - Resend, Blob, scanner, CRON_SECRET, Fatture in Cloud (FIC_*) se la fatturazione automatica è decisa;

  - PROEMIOS_OWNER_EMAIL (solo se manca);

  - Anthropic con chiave e limite di produzione, ma EDITORIAL_AI_ENABLED=0 finché le regole non sono approvate in produzione.

- Pianificatore puntato al dominio di produzione.

- Unione del codice. Unisci la PR di lancio (release → ramo predefinito), già preparata in bozza, solo con il mio sì. Prima consiglio la protezione del ramo predefinito: PR obbligatoria e controllo verify verde.

- Controlli dopo la pubblicazione:

  - Diagnostica in produzione;

  - un acquisto reale di importo minimo, solo se lo decido io;

  - una lavorazione AI su un testo interno;

  - costo visibile nella Cabina di regia.

- Indicizzazione. PROEMIOS_PRODUCTION_READY=1 rende il sito indicizzabile dai motori di ricerca: solo a checklist completata e con il mio sì.

- Ritorno indietro. Tieni pronti i passi di docs/PROEMIOS_GO_LIVE.md §3 (pausa AI, deployment precedente, ripristino dal ramo Neon).

# Formato dei tuoi aggiornamenti

Alla fine di ogni fase mandami una tabella con quattro colonne: «Operativo e verificato», «Configurato ma non verificato», «Da collegare», «Da decidere». Per ogni riga indica dove l'hai visto: Diagnostica, log di build, Stripe, Neon o altro. Alla fine elenca i difetti trovati, con i passi per riprodurli.